# Závěrečná zpráva – Kampaň na podporu OZE:

V roce 2002 se na řešení projektu podíleli průběžně 3 pracovníci Technologického centra AVCR. Významným partnerem při řešení byl ing. Miroslav Šafařík z ČEÚ.

Kampaň na podporu OZE byla zahájena setkáním ca 60 zástupců institucí v prosinci 2001. Většina účastníků shromáždění se v průběhu roku ukázala jako příjemci informací, kteří do Kampaně přispívali minimálně informacemi o některých pořádaných akcích.

Zásadním informačním zdrojem kontaktů na projekty OZE a instituce v ČR byl právě ing. Šafařík, koordinátor se pohyboval spíše ve sféře realizační (pořádání akcí, realizace plánovaných výstupů Kampaně). Významná aktivita týkající se úlohy auditů při instalaci solárních systémů byla vedena v rámci solární skupiny (jiný projekt, avšak v dobrém kontaktu s Kampaní), měla však vazbu a informační tok na Kampaň. Na shromáždění v prosinci 2001 byla také přítomna řada zástupců tisku, kteří se nabídli presentovat aktivity OZE na stránkách tisku, avšak za běžnou komerční cenu. K tomuto jsme se pokusili zajistit finanční sponzory, avšak s velice malým výtěžkem, a proto se žádná presentace v tisku neuskutečnila.

Na podzim 2002 byla vytvořena nová redakční rada internetových stránek www.oze.cz  a byla upravena administrace stránek tak, aby každý z redaktorů mohl sám do svého úseku zadávat informace, vkládat dokumenty, obrázky a odkazy.

Finanční prostředky projektu byly vyčerpány a použity na organizační záležitosti pořádaných seminářů, uvedení stránek www.oze.cz na internet, přestavbu těchto stránek na nový způsob administrace, zpracování formulářů SFŽP do elektronické podoby a zbylé prostředky byly použity jako honorář zpracovatelům odborných příspěvků pro publikaci OZE pro Ministerstvo životního prostředí.

Aktivity Kampaně byly v roce 2002 zaměřeny především na podporu šíření informací o technologiích Obnovitelných Zdrojů Energie prostřednictvím:

- Na základě shromáždění v prosinci 2001 na MŽP byl sestaven adresář institucí, kterým byly průběžně zasílány informace

- ve spolupráci s AOZE zprovozněny stránky na internetu www.oze.cz

- uspořádán seminář pro starosty, Ostrava 30/5/2002, 20 účastníků

- pro potřeby SFŽP převedeny formuláře projektů do elektronické podoby pdf

- vydán leták A3 Velkoplošné solární systémy – informace o projektech

- presentace  Kampaně na semináři Slunce 2002, Brno, 19/9

- presentace Kampaně na konferenci Biomasa, Liberec, 17/10

- seminář Sluneční energie, Praha, 31/10, 60 účastníků

- příprava podkladů pro edici technologických listů o realizovaných projektech OZE v ČR – budou dohotoveny v lednu 2003 – viz tištěná příloha plnění smlouvy a elektronická verze

- příprava podkladů pro publikaci MŽP o OZE  - byla oslovena řada odborníků s žádostí o příspěvek do publikace dle vzoru německé brožury, obdržené příspěvky byly částečně upraveny s tím, že finální výběr, úprava textů, obrázky budou definovány na základě jednání s MŽP – předpokládá se dohotovení v lednu 2003– viz tištěná příloha plnění smlouvy a elektronická verze

- příprava a přestavba web stránek www.oze.cz, byla vytvořena nová redakční rada, zrealizován nový způsob administrace web stránek s přístupovými právy k doplňování informací pro jednotlivé členy redakční rady, umožňující každému členovi redakční rady přímo vkládat informace, dokumenty, odkazy, obrázky.

Zpracoval	4/12/2002

ing. Radan Panáček, Technologické centrum AVCR

# Výhled na rok 2003:

- pokusit se shromáždit finanční prostředky na presentaci v tisku – toto předpokládá zapojení více institucí, nejen koordinátora, pro ilustraci - 4 stránková presentace v příloze Bydlení deníku Právo vyjde na 200 000,- Kč,

- paralelně s tím zvážit podání projektu SFŽP na vydání „energetických novin“ do každé rodiny, které by byly vydány 2x v roce 2002 nákladem 1 mil výtisků, s předpokládaným rozpočtem na tisk 1,5 mil Kč v každé edici

- pokračovat ve shromažďování podkladů pro technologické listy, z vydaných listů vytvořit album a tímto albem kromě jiného (školy, úřady,…) podporovat OZE u poslanců v Parlamentu

- pokračovat v provozu internetových stránek www.oze.cz

Technologické centrum AVCR pro rok 2003 již není nositelem žádného energeticky orientovaného projektu, kterým by bylo možné podpořit aktivity Kampaně, a proto bude zapotřebí vytvořit nové schéma financování případného projektu. Pokud se bude jednat o zapojení Technologického centra, byly náklady na zapojení jednoho člověka vyčísleny na částku 500 000,- Kč.

Zpracoval	4/12/2002

ing. Radan Panáček, Technologické centrum AVCR